ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

TRABAJO FIN DE GRADO
Justo y Responsable: Aplicación de Comercio
Justo y Consumo Responsable

ANEXO 1 | PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

LISTA DE CAMBIOS
Versión	Fecha	Descripción
1.0	21/04/2014	Comienzo de la planificación.

Tabla 1: Lista de cambios

# INTRODUCCIÓN

# PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En esta sección se definen todas las tareas del proyecto e identificar los distintos apartados que pueden causar problemas y retrasos.
Veremos en la planificación inicial como se presupone antes de comenzar el proyecto que se van a desarrollar los distintos eventos del proyecto, desde la documentación a reuniones, pasando por las distintas reuniones de control y solución de problemas detectados en cada fase.
# PLANIFICACIÓN INICIAL
Se partió de una planificación inicial que establece el comienzo a finales del mes de febrero de 2014 y su consecución a finales de junio del 2014.
### DIAGRAMA DE GANTT DEFINITIVO
En este apartado podemos observar cual ha sido el tiempo real que ha llevado cada apartado para poder analizar cual ha sido la desviación real entre la planificación “idílica” y los problemas que han surgido.
### LISTA DE TAREAS
### DEFINICIÓN DE TAREAS
En este apartado veremos la lista de tareas con las características de cada una respecto a duración y periodos de realización de cada una.

Ilustración 1: Tareas principales
### ESTUDIO INICIAL

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

### RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

### DESVIACIONES EN LA PLANIFICACIÓN
En esta sección analizaremos la desviación que ha sufrido el trabajo desde lo proyectado al comienzo en la planificación ideal y lo que ha ocurrido en realidad.
# ESTUDIO DE VIABILIDAD
## VIABILIDAD ECONÓMICA
En este caso la viabilidad económica no es un factor determinante. Esta app no busca una monetización directa para ser amortizada puesto que es la propia CECJ la que se encarga de financiar todo su desarrollo, mantenimiento y explotación.
## VIABILIDAD LEGAL
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo incluirá información sobre los productos y tiendas que son de su propiedad.
El los comercios al registrarse aceptan los términos legales en los que nos autoriza a usar la información que introduce en la app para diversos fines y/o cesiones parciales de datos.
# BIBLIOGRAFÍA
Primero